BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Bài tập lớn — Đề 05: Quản lý thuê phòng tại một khách sạn

Môn học: Lập trình Hướng sự kiện — Khoa CNTT, Trường Đại học Mở Hà Nội

# 1. Thông tin nhóm

| STT | Họ và tên | Vai trò trong nhóm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Văn Tuấn | Nhóm trưởng kỹ thuật (Dev) — phụ trách CSDL, xử lý nghiệp vụ, tích hợp hệ thống |
| 2 | Trần Quốc Trung | Thành viên — phát triển giao diện module Khách hàng & Đặt phòng |
| 3 | Đậu Phi Tuấn | Thành viên — phát triển giao diện module Phòng & Dịch vụ |
| 4 | Trần Anh Tú | Thành viên — phát triển giao diện module Nhân viên & Hóa đơn |

# 2. Bảng phân công nhiệm vụ chi tiết theo từng người

## 2.1. Nguyễn Văn Tuấn (Dev — phụ trách kỹ thuật lõi)

| Đầu việc | Mô tả chi tiết | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế CSDL | Thiết kế toàn bộ bảng, khóa chính/khóa ngoại, quan hệ giữa các bảng trên SQL Server (tblKhach, tblNhanvien, tblPhong, tblDangky, tblDichvu, tblHoadonchitiet và các bảng bổ sung nếu cần) | 07/09 – 08/09 |
| Viết Stored Procedure | Viết các Stored Procedure thêm/sửa/xóa cho các bảng, thủ tục kiểm tra phòng trống, thủ tục tính tổng tiền thanh toán | 09/09 |
| Xây dựng kiến trúc chương trình | Tạo project chuẩn, lớp kết nối CSDL dùng chung quy ước đặt tên để 3 thành viên còn lại code theo cùng khuôn mẫu | 09/09 – 10/09 |
| Xử lý nghiệp vụ phức tạp | Logic kiểm tra phòng trống khi đăng ký, tính tiền phòng + dịch vụ + phụ phí phát sinh khi trả phòng | 10/09 – 12/09 |
| Thiết kế & tích hợp Crystal Report | Thiết kế report hóa đơn thanh toán, report doanh thu theo dịch vụ; tích hợp CrystalReportViewer vào chương trình | 12/09 – 13/09 |
| Tích hợp & sửa lỗi hệ thống | Gộp code 3 module của các thành viên vào 1 chương trình thống nhất, kiểm tra và sửa lỗi phát sinh khi ghép nối | 13/09 – 14/09 |
| Đóng gói sản phẩm | Build bản release, đóng gói kèm Crystal Report Runtime, nén file ZIP theo đúng yêu cầu đề bài | 16/09 |
| Viết báo cáo | Tổng hợp , rà soát và hoàn thiện tài liệu báo cáo chuẩn format, nghiệp vụ. |  |

## 2.2. Trần Quốc Trung — Module Khách hàng & Đặt phòng

| Đầu việc | Mô tả chi tiết | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Tìm hiểu nghiệp vụ | Tìm hiểu quy trình đặt phòng khách sạn thực tế để góp ý cho thiết kế CSDL của bạn Tuấn | 05/09 – 06/09 |
| Giao diện Khách hàng | Form quản lý thông tin khách hàng (CMND, họ tên, ngày sinh...): thêm/sửa/xóa/tìm kiếm, gọi Stored Procedure. Thực hiện code và xử lý nghiệp vụ: Xây dựng các Stored Procedure để xử lý các nghiệp vụ liên quan đến quản lý thông tin khách hàng. | 09/09 – 11/09 |
| Giao diện Đặt phòng | Form đăng ký đặt phòng: chọn phòng trống, nhập ngày nhận/trả, chọn nhân viên nhận đăng ký Thực hiện code và xử lý nghiệp vụ: Xây dựng các Stored Procedure để xử lý các nghiệp vụ liên quan đến module đặt phòng. | 11/09 – 12/09 |
| Kiểm thử module | Tự kiểm tra chức năng module của mình với dữ liệu mẫu trước khi bàn giao tích hợp | 12/09 – 13/09 |
| Viết báo cáo | Viết phần báo cáo về module quản lý khách hàng, đặt phòng trong quyển báo cáo bài tập lớn | 14/09 – 15/09 |

## 2.3. Đậu Phi Tuấn — Module Phòng & Dịch vụ

| Đầu việc | Mô tả chi tiết | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Chuẩn bị dữ liệu mẫu | Thu thập/soạn dữ liệu mẫu về loại phòng, đơn giá, danh mục dịch vụ thực tế để đưa vào CSDL test | 05/09 – 06/09 |
| Giao diện Phòng | Form quản lý phòng: số phòng, loại phòng (đơn/đôi), đơn giá, trạng thái phòng Thực hiện code và xử lý nghiệp vụ: Xây dựng các Stored Procedure để xử lý các nghiệp vụ liên quan đến module quản lý phòng. | 09/09 – 11/09 |
| Giao diện Dịch vụ | Form quản lý danh mục dịch vụ và giá dịch vụ; form nhập sử dụng dịch vụ theo ngày cho từng phiếu đăng ký Thực hiện code và xử lý nghiệp vụ: Xây dựng các Stored Procedure để xử lý các nghiệp vụ liên quan đến module dịch vụ. | 11/09 – 12/09 |
| Kiểm thử module | Tự kiểm tra chức năng module của mình với dữ liệu mẫu trước khi bàn giao tích hợp | 12/09 – 13/09 |
| Viết báo cáo | Viết phần báo cáo về module quản lý phòng, dịch vụ trong quyển báo cáo bài tập lớn | 14/09 – 15/09 |

## 2.4. Trần Anh Tú — Module Nhân viên & Hóa đơn thanh toán

| Đầu việc | Mô tả chi tiết | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Cài đặt môi trường chung | Tổng hợp và kiểm tra cả nhóm đã cài đủ SQL Server, SSMS, Visual Studio, Crystal Report theo tài liệu hướng dẫn | 05/09 – 06/09 |
| Giao diện Nhân viên | Form quản lý thông tin nhân viên lễ tân: thêm/sửa/xóa/tìm kiếm Thực hiện code và xử lý nghiệp vụ: Xây dựng các Stored Procedure để xử lý các nghiệp vụ liên quan module Nhân viên. | 09/09 – 11/09 |
| Giao diện Hóa đơn/Trả phòng | Form lập hóa đơn khi trả phòng: hiển thị tiền phòng + tổng tiền dịch vụ đã dùng Thực hiện code và xử lý nghiệp vụ: Xây dựng các Stored Procedure để xử lý các nghiệp vụ liên quan đến module hoá đơn/trả phòng. | 11/09 – 12/09 |
| Kiểm thử module | Tự kiểm tra chức năng module của mình với dữ liệu mẫu trước khi bàn giao tích hợp | 12/09 – 13/09 |
| Viết báo cáo & tổng hợp | Viết phần báo cáo về module quản lý nhân viên, hoá đơn trong quyển báo cáo bài tập lớn | 14/09 – 15/09 |

# 3. Kế hoạch thực hiện theo tiến độ (05/09 – 16/09/2026)

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung công việc | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| GĐ1 — Khởi động | Thứ Bảy 05/09 – Chủ Nhật 06/09 | - Phân tích đề bài, thống nhất phân công & kế hoạch - Nộp bản phân công nhiệm vụ (hạn 06/09, 17:00) - Cài đặt môi trường lập trình (SQL Server, VS, Crystal Report) | Cả nhóm |
| GĐ2 — Thiết kế CSDL | Thứ Hai 07/09 – Thứ Ba 08/09 | - Thiết kế bảng, khóa, quan hệ trên SQL Server - Góp ý nghiệp vụ thực tế cho thiết kế | Nguyễn Văn Tuấn (dev) chủ trì, cả nhóm góp ý |
| GĐ3 — Viết Stored Procedure | Thứ Tư 09/09 | - Viết Stored Procedure thêm/sửa/xóa và các thủ tục nghiệp vụ | Nguyễn Văn Tuấn (dev) |
| GĐ4 — Phát triển module | Thứ Tư 09/09 – Thứ Bảy 12/09 | - Code song song 3 module giao diện - Phát triển nghiệp vụ tính tiền, kiểm tra phòng trống | Nguyễn Văn Tuấn Trần Anh Tú Trần Quốc Trung Đậu Phi Tuấn |
| GĐ5 — Tích hợp & Báo cáo | Thứ Bảy 12/09 – Chủ Nhật 13/09 | - Ghép nối các module thành 1 chương trình - Thiết kế và tích hợp Crystal Report | Nguyễn Văn Tuấn (dev) chủ trì, cả nhóm bàn giao module |
| GĐ6 — Kiểm thử toàn bộ | Thứ Hai 14/09 | - Chạy thử toàn bộ chương trình, lập danh sách lỗi và sửa | Cả nhóm |
| GĐ7 — Viết báo cáo | Thứ Hai 14/09 – Thứ Ba 15/09 | - Viết các phần báo cáo theo phân công - Tổng hợp theo đúng cấu trúc quy định, xuất PDF | Nguyễn Văn Tuấn Trần Anh Tú Trần Quốc Trung Đậu Phi Tuấn |
| GĐ8 — Hoàn thiện & Nộp bài | Thứ Tư 16/09 | - Rà soát tổng thể sản phẩm và báo cáo - Đóng gói file ZIP (mã nguồn + backup CSDL + báo cáo PDF) - Nộp bài theo quy định của lớp | Cả nhóm, Nguyễn Văn Tuấn (dev) đóng gói kỹ thuật |